GreenBumbleAktien
Obersulz

TODO Website

V1.0

22.7.2024

Protokoll erstellt von:

Stefan Hummel

Aktueller Geschäftsführer

Marco Hummel

Berechtigung auf dieses Protokoll:

Stefan Hummel

Das gesamte Dokument ist Uhrheberechtlich geschützt und darf somit nur zu Fortbildung oder anderen weiterbildenden Aktivitäten innerhalb des Firmenrahmens genutzt werden

# Versionsverzeichnis

V1.0	22.7.2024	Stefan Hummel		TODO-Liste für 2024

V1.1	26.07.2024	Marco Hummel		Ablaufplan

# Inhaltsverzeichnis

1	Versionsverzeichnis	2

2	Inhaltsverzeichnis	2

3	Abbildungsverzeichnis	2

4	Tabellenverzeichnis	2

5	Literaturverzeichnis	2

6	Übersetzung für alle Seiten	3

7	Reihenfolge der Produkte und Kurse	3

8	Produkt Überarbeitung	3

9	Kunden Login-System	3

10	Website Statistiken	4

11	Kundenrezensionen	4

12	Website stylisch animieren	4

13	Community-Seite	4

14	Premium-Update	6

15	Besprechungs-Update	6

16	Ablaufplan	7

# Abbildungsverzeichnis

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

# Tabellenverzeichnis

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

# Literaturverzeichnis

# Übersetzung für alle Seiten

Alle Seiten vollständig auf Englisch übersetzen. (außer Bilder von Kursen)

Deadline: 30.7.2024

# Reihenfolge der Produkte und Kurse

Eine Funktion um die Reihenfolge der Produkte und Kurse zu ändern.

Deadline: 30.7.2024

# Produkt Überarbeitung

Eine erweiterte Beschreibung für technische Daten der Produkte mithilfe eines Dropdown Menüs hinzufügen. Möglicherweise auch allgemeine Überarbeitung des Produkt/Kurs Upload und Anzeige-System.

Deadline: 7.8.2024

# Kunden Login-System

Ein vollständiges Registrier- und Loginsystem für Kunden.

- Profil-Button, der beim Drücken ein Dropdown-Menü mit vielen Buttons öffnet

  - Community-Button: leitet zur Community-Page

  - Profil-Button: hier ändert man alles an seinem Profil

  - Statistic-Button: eigene Page, bei der man seine Statistiken hinzufügen und anzeigen lassen kann (als Premium-Abo, muss erst beim Premium-Update gemacht werden)

- Auf der Profil-Page kann man seinen Profilnamen sehen/ändern, sein Passwort ändern lassen und später noch mehr machen

- Auf der Registrierseite muss man einen Profilnamen, Passwort und Email angeben und wird, dann nach der Email-Bestätigung registriert und direkt eingeloggt

- Man bleibt eingeloggt nachdem man die Seite neu lädt/verlässt

- Sicherheit der Kundenlogindaten muss vorhanden sein und das Datenbank System wird überarbeitet und sicherer gemacht

Deadline: 30.9.2024

# Website Statistiken

Statistiken für den Traffic und die Downloads der Website bzw. allgemeine Datensammlung der Kunden. Die Daten werden dann auf Graphen/Statistiken in der Admin-Page angezeigt.

Deadline: 1.11.2024

# Kundenrezensionen

Kundenrezensionen werden am Ende der Hauptpage anzeigt und diese können auch mit der Admin-Page gelöscht werden. Alle eingeloggten Kunden können Rezensionen schreiben und es werden schimpfwörter, usw. automatisch nicht angenommen.

Deadline: 1.11.2024

# Website stylisch animieren

Die Webseite mehr animieren und lebhafter gestalten mit Animationen oder Pop-Ups. Ein Dark-Mode wäre auch eine gute Idee.

Deadline: 1.11.2024

# Community-Seite

Komplette Community Seite gestalten und funktionsfähig machen und dann bei dem Profil-Button zur Community-Seite hinleiten.

Features: (alles nur für eingeloggte Nutzer, Kunden ohne Konto können nur Beiträge lesen)

- Live-Chat, bei der jeder Nutzer reinschreiben kann

- Im Content-Bereich kann jeder Beiträge posten, die wiederrum von anderen Personen geliked, gedisliked, gemeldet oder kommentiert werden können

- Besprechungen werden erst im nächsten Update hinzugefügt

- Rang-System: Je mehr man postet und mit anderen interagiert, desto höhere Ränge bekommt man. Mit höheren Rängen kann man mehr Features nutzen wie zum Beispiel:

  - Man kann Farben und Formate (Fett, Kursiv, usw.) für die Beschreibung der eigenen Posts verwenden

  - Man kann einen Beitrag an seine Profil-Seite pinnen

  - Man kann sein Profilbild mit einem Rahmen verschönern

- Im „Online“ Tab sieht man die Top 10 Profile mit den höchsten Rängen die gerade online sind bzw. auch Premium-Abo Kunden.

- Beim Clicken auf den Profil-Button kommen viele Buttons als Dropdown Menü

  - Profil-Button: hier ändert man alles an seinem Profil

  - Hauptpage-Button: leitet zurück zur Hauptpage

  - Statistic-Button: eigene Page, bei der man seine Statistiken hinzufügen und anzeigen lassen kann (als Premium-Abo, muss erst beim Premium-Update gemacht werden)

- Man kann alle Profile von anderen Leuten aufrufen und ansehen. Man sieht ihr Profilbild, Beschreibung und darunter alle Content-Beiträge oder geplante/zurzeit laufende Besprechungen

Deadline: Februar 2025

# Premium-Update

Premium-Abo kann man monatlich und jährlich kaufen mit möglichst vielen Zahlungsmitteln. Man kann auch über einen speziell generierten Link als eingeloggter User Freunde einladen und nach 1 erfolgreichen Einladungen bekommt man einen Monat lang gratis Premium. Als Premium-Abo kann man alle seine Statistiken in der Profil-Page anzeigen lassen und man bekommt alle Rang-Features und noch mehr Features direkt. Die Posts von Premium-Abonnenten werden immer weiter oben im Content-Tab angezeigt.

Deadline: März 2025

# Besprechungs-Update

Besprechungen können von Premium-Abonnenten geplant und gestartet werden. Man wird beim öffnen der Besprechung auf eine extra Seite geleitet und dort sieht man einen Live-Chat, bzw. die Live-Übertragung des Besprechungsleiters. Der Besprechungsleiter kann seinen Bildschirm übertragen und oder auch seine Facecam.

Deadline: Juli 2025

# Ablaufplan

| Aufgabe | Deadline | Übergreifend | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Verschieben Kurse | 30.07.24 |  |  |
| Übersetzen | 30.07.24 |  |  |
| SEO-Marketing | 30.07.24 |  |  |
| Google Adsense | X | JA |  |
| Marketing Pakistan | START: 01.08.24 | JA |  |
| Produkt Überarbeitung | 07.08.2024 |  |  |
| KD Login | 30.09.2024 |  |  |
| Community Page Grundstruktur | 30.09.2024 |  |  |
| KD Rezessionen | 10.10.2024 |  |  |
| Premium Update | 10.11.2024 |  |  |
| Community Page Ausgebaut | 1.12.2024 |  |  |